# Aroomo 两套落地方案：轻巧版与全功能版（D149–D156）

日期： 2026-10-28
收件人： 主程序员 Hark
来源： 负责人方案，所有者选定其中一套后生效
取代： D141–D148 中的「两档」设计（D142、D143、D144）。D141 防回收原则、D145 迁移步骤、D146 风险表仍然有效。
不变： D118 资产中枢定位、D120 四层架构、D121 MCP 中枢、D133–D140 的选型原则（宽松许可证、少自研）。

## 第一部分：可用资源（所有者现有，不新增）

| 资源 | 规格 | 期限 | 用途限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS EC2 stack-of-dreams-1 | t4g.medium，2 核 4 GB（ARM），60 GB，Ubuntu 24.04，俄亥俄，固定 IP，只开 22 端口 | 约 6 个月（新账号赠送额度）。这台机器每月约 30 美元，6 个月在额度以内 | 只用这一台，不新建其他 AWS 资源（D58） |
| 甲骨文 A1（免费账户） | 2 OCPU / 12 GB ARM，块存储共 200 GB | 长期 | 免费账户受闲置回收约束 |
| 甲骨文 A1（升级按量付费后） | 可以开 4 OCPU / 24 GB | 长期 | 是否免费没有确定，见下 |
| 甲骨文 AMD 小机器 ×2 | 各 1/8 OCPU / 1 GB | 长期 | 只适合很轻的任务 |
| 所有者的 Windows 电脑 | — | 开机时 | 执行设备：需要真实浏览器环境的操作、本地任务 |

关于 4 OCPU / 24 GB（必须照实说）：

- 甲骨文的官方文档写的是：所有账户每月前 1,500 OCPU 小时、9,000 GB 小时免费，也就是 2 OCPU / 12 GB。

- 社区有报告说，甲骨文客服回邮件称按量付费账户仍可免费使用 4 OCPU / 24 GB；但也有观察者认为，这只是计费系统还没跟上，不是确定的政策。

- 如果将来超出 2/12 的部分开始计费，大约每月 25–28 美元。

- 另一个坑：大于 2/12 的实例一旦被终止，可能就再也建不回来。

结论：

- 升级按量付费值得做：不再受闲置回收约束，抢 ARM 容量时也更优先，免费额度内仍是 0 元。

- 但不能把 4/24 当成确定免费的资源来设计。方案二用 4/24 时，必须满足 D154 的保护措施。

## 第二部分：两套方案的区别

核心思路： 内存越大，就越能用「功能更全但更重」的组件，体验更好。两套方案的架构完全一样，区别只在每个位置放轻的组件还是重的组件，以及哪些功能开不开。

### D149 组件对照

| 位置 | 方案一：轻巧版 | 方案二：全功能版 | 体验差别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界面 | LibreChat（关掉文件检索和对话搜索） | LibreChat 全开：文件检索（RAG）+ Meilisearch 对话搜索 | 方案二能上传文件后直接问内容，能搜历史对话 |
| 界面数据库 | FerretDB（PostgreSQL 后端） | 同左 | 相同 |
| 模型网关 | LiteLLM | 同左 | 相同 |
| 工具网关 | ContextForge | 同左 | 相同 |
| 收藏 | Linkding（约 100 MB）+ Core 资源管家做摘要和标签 | Karakeep（约 400 MB 以上）：AI 自动打标签、语义搜索、图片 OCR、网页快照、高亮笔记、官方手机 App | 方案二收藏体验接近成品软件，手机上可以直接收藏和阅读 |
| 向量 | 调免费模型的 embedding 接口 | 本地 embedding 模型（llama.cpp 或 Ollama 跑一个小型向量模型） | 方案二不耗 Key 额度、不外发内容，更隐私 |
| 公共记忆 | PostgreSQL + pgvector（Core 自管） | 同左 + Mem0 自托管服务（Apache 2.0，自动从对话里提取记忆） | 方案二的 AI 会自己记住你的偏好和事实，跨智能体共享 |
| 编排 | Mastra 嵌进 Core | 同左 | 相同 |
| 浏览器任务 | 无（交给所有者开机时的电脑） | 服务器上的无头 Chromium，2 个并发 + noVNC 接管画面（Playwright，Apache 2.0） | 方案二能 24 小时在服务器上做网页代办（注册、签到、拿 Key），遇到验证码时你在手机上接管 |
| 资讯源 | 无 | RSSHub（MIT）+ 挖掘员 + 热度雷达 | 方案二能自动从社区发现新资源 |
| 可观测性 | 只看 Core 审计和容器日志 | Langfuse（核心 MIT，可选） | 方案二能看到每次对话、每次工具调用的耗时和花费 |
| 缓存 | Valkey | 同左 | 相同 |

许可证说明： 方案二的 Karakeep 是 AGPL。我们不改它的源码，只通过 API 使用，作为单独的服务运行，商用不受影响。它不进 Aroomo 自己的代码，符合 D140 的「AGPL 不进核心」。哪天要改它的源码，就得公开改动；到时候换回 Linkding。

### D150 方案一：轻巧版（0 元，只靠免费资源长期运行）

目标： 资源中枢的全部核心功能（D137 P1、P2）；占用小；只用永久免费的资源，AWS 到期后完全不受影响。

| 机器 | 跑什么 | 内存 |
| --- | --- | --- |
| 甲骨文 A1 2/12（生产） | PostgreSQL（所有库）、FerretDB、LibreChat、LiteLLM、Core（含 Mastra）、ContextForge、Linkding、Valkey、cloudflared | 常驻约 5 GB（约 42%，自然高于回收门槛） |
| AWS t4g.medium（6 个月内） | 预发布环境：Hark 先在这里装新版本、跑测试、做恢复演练，通过后才上生产；同时当生产的热备（每周从 R2 恢复一次并校验） | 约 3.5 GB（预发布环境用更小的内存上限） |
| AMD 小机器 1 | 看门狗：每分钟从外部检查 app、mcp、api 三个域名；cloudflared 备用连接 | < 300 MB |
| AMD 小机器 2 | 值班哨兵：维护期间暂存收藏（D101） | < 300 MB |
| 所有者的电脑 | 执行设备：需要真实浏览器的网页操作 | — |

AWS 到期以后：

- 预发布环境改为在甲骨文上按需临时启动（用 Compose 的 profile 开关，测完就停）；

- 热备改为「R2 备份 + 迁移脚本」（D116），出问题时几小时内在新机器上恢复。

没有的功能： 服务器上的浏览器任务、对话文件检索、热度雷达、自动记忆提取、可观测性面板。

适合： 先把 P1、P2 做稳；所有者主要用对话、收藏、Key、工具和外部智能体接入。

### D151 方案二：全功能版（功能和体验最好）

目标： 方案一的全部功能，再加 D149 右栏的全部增强。总内存需求约 14–18 GB（估算，以 D139 实测为准）。

根据甲骨文 4/24 能不能免费用，分两种落法：

落法 A：甲骨文 4/24 已经确认 0 元（按 D154 验证）

| 机器 | 跑什么 |
| --- | --- |
| 甲骨文 A1 4/24（生产，一台装下全部） | 方案一的全部服务，加上：Karakeep（取代 Linkding）、LibreChat 文件检索和对话搜索、本地向量模型、Mem0、Chromium ×2 + noVNC、RSSHub、后台员工、Langfuse（可选） |
| AWS t4g.medium（6 个月内） | 预发布 + 核心服务热备（同方案一） |
| AMD 小机器 ×2 | 看门狗、值班哨兵 |
| 所有者的电脑 | 执行设备（只给那些服务器浏览器搞不定的网站） |

落法 B：只能用甲骨文 2/12（4/24 要收费，或者没开出来）

| 机器 | 跑什么 |
| --- | --- |
| 甲骨文 A1 2/12（生产核心） | 方案一的全部服务；收藏改用 Karakeep 的 Web 加 API 进程，抓取 worker 放到 AWS |
| AWS t4g.medium（6 个月内，重活机） | Chromium ×1–2 + noVNC、Karakeep 抓取 worker、RSSHub、本地向量模型（量化的小模型）、后台员工。通过 Tailscale 或 Cloudflare 内部通道连到生产，不对公网开放 |
| AMD 小机器 ×2 | 看门狗、值班哨兵 |

落法 B 在 AWS 到期前，所有者三选一：

- ① 甲骨文 4/24 届时已确认免费 → 合并成落法 A；

- ② 买一台付费重活机（所有者拍板）；

- ③ 退回方案一：关掉重活模块，核心不受影响。

适合： 所有者想尽早用上网页代办、后台员工、自动记忆、文件检索；也愿意承担稍高的运维复杂度。

## 第三部分：共同规则

### D152 两套方案共用一套代码

- 同一套 Compose，用 profile 区分：

- core：两套都有；

- lite：Linkding、远程向量接口；

- full：Karakeep、本地向量、Mem0、文件检索、搜索；

- browser：Chromium、noVNC；

- radar：RSSHub、挖掘员、雷达；

- observe：Langfuse；

- staging：预发布环境；

- sentinel、watchdog：两台小机器。

- 从方案一升级到方案二，或者降回来，只是改 profile 并迁移收藏数据（Linkding 和 Karakeep 都支持标准书签格式导入导出）。不改客户端，域名不变（D116）。

- 每个容器都设内存和 CPU 上限；后台任务集中在夜间。

### D153 AWS 的用法（两套方案相同）

- 现在：继续跑 P0，完成 P0 验收。

- P0 验收后：生产迁到甲骨文（D145）。迁移本身就是在另一台机器上的恢复演练。

- 迁移后：AWS 改为预发布 + 热备（方案一、方案二落法 A），或者重活机（方案二落法 B）。

- 额度剩约 1 个月时：Hark 提醒所有者；到期前停机，避免产生费用；需要保留的数据确认都已在 R2。

- 不新建任何 AWS 资源，Hark 也不持有 AWS 账号凭据（D58）。

### D154 用甲骨文 4/24 之前必须做的保护

- 账户先升级按量付费。在预算里设置：1 美元时提醒；任何扣费立即发邮件通知。

- 先建 4/24 实例，跑满一个完整的计费周期，首张账单为 0 元，才把方案二的模块搬上去。在此之前按落法 B 运行。

- 一旦出现扣费：一天之内缩回 2/12，重活模块搬到 AWS（6 个月内），或者退回方案一（D152 的 profile 切换）。

- 不要删除、重建这台 4/24 实例；所有改动都在实例内部做（终止以后可能再也建不回来）。

- 每日备份到 R2 照常（D64、D72）。

### D155 推荐

- 甲骨文账户： 建议升级按量付费。理由是不受闲置回收约束、抢容量更优先，免费额度内仍是 0 元。同时按 D154-1 设置预算提醒。

- 方案选择：

- 起步用方案二落法 B。 免费资源都用上了：甲骨文跑核心，AWS 在这 6 个月里当重活机，所有者可以提前体验网页代办、本地向量、Karakeep 这些增强功能，判断哪些真的有用。

- 与此同时按 D154 验证 4/24：首张账单为 0 元，就合并成落法 A，长期 0 元享受全功能。

- 4/24 收费，并且所有者不想付费：AWS 到期时退回方案一，按 D99 的砍掉条件，只保留真正用得上的增强功能。

- 开发顺序不受影响： P1、P2 先按方案一的核心功能开发和验收；方案二的增强模块按 profile 逐个打开，每个模块都要有开关和降级（关掉以后核心照常工作）。

### D156 被影响的旧决定

| 原决定 | 处理 |
| --- | --- |
| D142、D143、D144 两档设计 | 被 D149–D155 取代 |
| D133 收藏选 Linkding | 方案一用 Linkding；方案二用 Karakeep（未修改，单独运行） |
| D140 许可证规则 | 补充：不修改源码、单独运行的 AGPL 服务可以用于方案二，不进核心代码 |
| D145 迁移 | 不变；迁移后 AWS 按 D153 处理 |
| D139 评估 | 增加：Karakeep、Mem0 自托管服务、本地向量模型、Chromium + noVNC 在 ARM 上的内存和可用性 |

所有者需要决定：

- 甲骨文是否升级按量付费（推荐）。

- 采用 D155 的推荐，还是直接选定方案一或方案二。

回复格式： 日报 5 行以内，最后单列「需要你做」。