# Aroomo 重新定位与路线（D118–D126）

日期： 2026-10-28
收件人： 主程序员 Hark
来源： 所有者批准（「听你的」），负责人起草
依据： 旧仓库 uniwof/Aroomo 的《需求总纲 v2》《附录 A 现有功能逐项说明》、AUDIT.md、PRODUCT.md、D1–D117，以及所有者 2026-10-28 对核心需求的亲口表述

编号说明： 上一份文档标题误写为「D111–D118」，正文实际只到 D117。本文从 D118 开始，没有冲突。

处理要求：

- 全部写进 DECISIONS.md。

- PRODUCT.md 第 1、2、5、16 节按本文修订，原文保留，加「（v5 修订）」注。

- PROGRESS 的分期总览按第五部分改写。

- 阶段 A（P0 收尾）不受影响，照常进行。

## 第一部分：所有者真正要什么

### 1.1 所有者的原话（2026-10-28）

最核心的需求，是把散落各地的工具、模型、算力的 API Key 融合到一个地方；把收藏的 GitHub 技能、推特看到的技术文章、分享的工作流等各种东西也有个地方存放。集合到一起后，我所有的智能体和 AI 都能知道收藏的所有资源，都能调用我对接好的各种工具（算力、手机号码、云端沙盒、云端手机等），同时也能多智能体协作共同完成一个任务。

如果做不出来，我的任何资源都必须我自己在智能体和 AI 之间转达，依赖某个智能体去对接所有，缺乏安全感——某些模型总会因为政策规则的改变，让我不得不为我的数据找下一个接盘的出口，这让我很心累。

### 1.2 对照旧项目看出的真实意图

旧需求总纲列了 5 个痛点，归结起来是两件事：「把零散、易失效的 AI 资源变成稳定的能力」和「把吸收的信息变成能用的资产」。旧代码里已经做过、最能说明意图的几样东西：

| 旧功能 | 说明了什么 |
| --- | --- |
| 配对码 + 操作员令牌 + 对外 MCP（33 个工具） | 所有者要的是：在任何智能体自己的 App 里跟它说话，它就能操控 Aroomo。Aroomo 本质上是被外部 AI 调用的中枢，不只是一个聊天页面 |
| submit_resource（外部智能体代收资源，默认入库不追问） | 资源入口必须对所有 AI 开放 |
| 资源库开放 MCP、成员开工前先查资源库 | 收藏的价值在于所有 AI 都能读 |
| 公共记忆、负责人培训手册、交接备注 | 换一个 AI 接手时，它要立刻懂一切。这正是「不怕某个模型消失」的保障 |
| 一个模型一张卡、多来源轮换、候选池、心跳、额度圆环 | 免费资源会失效，系统要自动挑能用的，用户不用记 |
| 工具网关（查网页、E2B、Daytona，付费确认） | 工具 Key 统一管理、统一调用 |
| 群聊、协作过程透明、主持模式 | 多智能体协作，而且看得见过程 |
| 后台六类员工、热度雷达 | 锦上添花，不是核心 |

### 1.3 结论：所有者要的是「个人 AI 资产中枢」

一句话：所有资产（Key、工具、收藏、记忆）都在所有者自己的服务器上，用标准接口对所有 AI 开放；任何 AI 接上就能用全部资产，任何 AI 消失都不损失资产。

核心需求排序：

- 资产不被绑架：数据在自己手里，格式开放，随时可以整体带走。

- 一处管 Key：模型 Key 和工具 Key（算力、手机号、沙盒、云手机、临时邮箱、代理等）都在一个地方。

- 一处放收藏：随手丢进来，自动整理，所有 AI 可查。

- 所有 AI 共享资产：内置的、外部的（Claude Code、Codex、Hark、Poke、手机上的 App）都能读收藏、读记忆、调工具。

- 多智能体协作：一起完成任务，过程看得见。

- 随时换负责人：新 AI 接手立刻懂项目。

后台员工、网页代办、热度雷达、点子验证闭环是第二层需求，在核心稳定之后再做。

## 第二部分：要不要做、做成什么

### D118 继续做 Aroomo，重新定位为「个人 AI 资产中枢」

为什么必须做： 现有软件都只满足一部分。LobeHub 2.x 已经有多模型接入、多智能体群组（顺序、并行、迭代、辩论四种模式和协调者）、任务、MCP 工具、技能、知识库、个人记忆，还能挂接 Claude Code、Codex 等外部智能体。但它的资源只在它自己里面能用：

- 外部 AI 在它们自己的 App 里用不上你在 LobeHub 里的东西；

- 工具 Key 散落在各个 MCP 配置里；

- 没有免费来源的轮换和额度管理；

- 没有面向「随手收藏、核实、到期」的收藏库。

更重要的是，LobeHub 本身也是一家公司的产品，依赖它就等于换了一个绑架者。

定位（取代 PRODUCT 2.1）： Aroomo 是所有者的个人 AI 资产中枢。它不是又一个聊天软件，而是所有聊天软件和智能体背后的「资产库 + 总开关」。

三条设计原则：

- 中枢在后，界面可换。 LobeHub 是第一个、也是主要的界面，但它和外部智能体一样，都只是 Aroomo 的客户端。LobeHub 哪天不好用了，换界面，资产不动。

- 标准接口对外。 只用两种行业标准：MCP（给智能体用）和 OpenAI 兼容接口（给任何软件当模型用）。不发明私有协议。

- 资产可带走。 所有资产都能一键导出成开放格式（JSON、Markdown、标准备份），换任何系统都能导入。

### D119 Aroomo 做什么、不做什么

| 类别 | 内容 | 谁来做 |
| --- | --- | --- |
| Aroomo 自研（别处没有） | 资产登记（成员 / 来源 / 工具）、保险箱、对外 MCP 中枢、客户端令牌与配对码、公共记忆与交接包、资产导出、统一出口安全（脱敏、扫描、审计） | Core |
| 复用开源（不重写） | 模型 Key、轮换、回退、限流 | LiteLLM |
|  | 收藏存储、抓取、全文搜索、打标签 | Karakeep |
|  | 对话、多智能体群组、任务、定时、外部编码智能体挂接 | LobeHub |
|  | 上游工具（沙盒、手机号、云手机等） | 各家官方或社区 MCP 服务器，经 Aroomo 中枢转发 |
| 往后放（满足砍掉条件就不做） | 网页代办自动注册、签到员、挖掘员、账号保管员、点子热度雷达、网页顾问、WhatsApp 成员 | 观察 |

## 第三部分：架构

### D120 四层架构（取代 PRODUCT 5.1 的分层图）

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ④ 界面层（可替换）                                              │
│   LobeHub + Aroomo Shell（网页 / PWA / 将来的轻量桌面程序）      │
│   外部智能体：Claude Code、Codex、Hark、Poke、手机 App、Cursor…   │
└───────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┘
                │ MCP                          │ OpenAI 兼容接口
┌───────────────▼──────────────────────────────▼───────────────┐
│ ③ 开放层（Aroomo 的核心价值）                                    │
│   Aroomo MCP 中枢：收藏、记忆、成员、工具、任务、交接包            │
│   /v1：aroomo/auto、aroomo/<能力>、各成员                         │
│   客户端令牌（白名单权限，D62）· 配对码 · 统一出口安全 · 审计       │
└───────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ ② 能力层                                                       │
│   LiteLLM（模型）· 工具网关（转发上游 MCP / HTTP 工具，注入凭据） │
└───────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ ① 资产层（唯一事实来源，在所有者自己的服务器上，D45）            │
│   PostgreSQL：Core（成员、来源、工具登记、保险箱、公共记忆、       │
│              点子、审计）· LiteLLM（模型凭据）                    │
│   Karakeep（收藏）· 对象存储（文件）· R2 加密备份（D64、D72）      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

关键点：

- LobeHub 也通过 MCP 用 Aroomo。 LobeHub 里的智能体接上 Aroomo MCP 中枢，和外部智能体看到的是同一套收藏、记忆和工具。这样「所有 AI 共享资产」只需要实现一次，而且能拿 LobeHub 自己来测试。

- 凭据永远不给模型。 工具 Key 存在保险箱里；工具网关调用上游时才注入。模型和外部智能体只能拿到结果和状态（沿用 PRODUCT 9.6 secret 命名空间、D62）。

- 每个外部客户端一个令牌。 通过配对码或在设置里签发，权限白名单、可吊销、有有效期（D36、D62），每次调用都写审计。哪个 AI 不再信任，吊销它的令牌就行，其他不受影响。

- 统一出口。 所有发往外部的内容（外部成员、网页顾问、推送）都走 Core 的同一个出口：脱敏检查、密钥扫描、审计（D97、D98）。

### D121 Aroomo MCP 中枢的第一版工具清单

| 工具 | 作用 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| search_collection | 按关键词、标签、类型搜收藏，返回摘要和链接 | 读 |
| get_item | 读取一条收藏的全文或快照 | 读 |
| submit_resource | 把链接、文字、文件交给 Aroomo 入库；没说用途就默认入库，只回一句「已收进资源库」 | 写（收藏） |
| read_memory | 读公共记忆（资源档案：额度、规则、注意事项） | 读 |
| list_members / ask_member | 列出可用成员；把一个问题交给指定成员或能力（例如「生图」） | 读 / 调用 |
| list_tools / call_tool | 列出可用工具；调用工具（凭据由网关注入；付费和不可逆操作走确认卡，D63） | 调用 |
| create_task / get_task | 在 LobeHub 里建任务并查进度（P2） | 写 |
| get_brief | 取交接包：Aroomo 是什么、有哪些资产、正在做什么、规矩（I3） | 读 |

旧仓库 MCP 的 33 个工具逐个对照：能并入上表的并入，不需要的写明理由（AUDIT P17）。

### D122 多智能体协作改用 LobeHub 群组（修订 D31、H5）

- 用户看到的不变： 输入里有 @ 就是点名，没有 @ 就交给负责人（D31 第 1、2 条保留）。

- 负责人内部的审查、辩论、并行对比不在 Core 里自己实现，改用 LobeHub 群组的协调者和四种模式。D31 中「Core 按任务类型自动选择做法」作废，P1 的 B3 删除。

- 对话链路修订 H5： Core 的 /v1 不再只露出一个「aroomo」模型，改为：

- 每个成员单独露出（模型名用成员的英文原名），LobeHub 群组才能分别编排；

- 另外保留 aroomo/auto（交给负责人）和 aroomo/<能力>（例如 aroomo/生图），给外部软件用（I2 提前）。

- Core 仍然负责：挑来源、敏感规则、额度不够时降级、审计（D45：模型调用的重试、回退仍在 LiteLLM）。

- 协作透明：先用 LobeHub 群组自带的分条显示；「采纳 / 未采纳」的意见台账放到 P2，如果 LobeHub 群组能满足就不再自做。

### D123 资产可带走（所有者安全感的直接保障）

- 设置里提供「导出全部资产」：成员与来源（JSON）、工具登记（JSON，不含凭据）、收藏（Karakeep 导出 + Markdown）、公共记忆（Markdown）、点子（Markdown）、对话（LobeHub 导出）。

- 凭据单独导出：只能用主密钥加密（D64），走重要确认（D63）。

- 导入：同一格式能导回 Aroomo；文档写明怎么导入其他常见工具。

- 排期：P2。

## 第四部分：旧功能怎么处理

| 旧功能 | 去向 | 期 |
| --- | --- | --- |
| 配对码 + 操作员令牌 | 保留并移植（AUDIT 3.1、3.2 的修正照做）；改为「客户端令牌」通用机制 | P1（从 P3 提前） |
| 对外 MCP（33 个工具） | 重做为 D121 的中枢 | P1 |
| submit_resource | 进 D121 | P1 |
| 资源库 4 类（Key、工具与算力、技能、网站） | Key → LiteLLM + 保险箱；工具 → 工具登记 + 网关；技能、网站 → 收藏（Karakeep）分类 | P1 |
| 资源管家（核实、去重、到期） | 先只做入库 + 去重 + 打标签；「已核实」按 D37 修正后再做 | P1 入库 / P2 核实 |
| 一个模型一张卡、多来源、候选池、归一化 | 移植 caps.js | P1 |
| 负责人资格判定 | 已完成（OLD-VS-NEW #52） | — |
| 心跳、额度圆环、在线彩色 / 离线黑白 | 保留 | P2 |
| 公共记忆、培训手册、交接备注 | 合成交接包 get_brief（I3 提前） | P2 |
| 点子库 + 背景注入 | 保留，作为收藏的一个分类 | P2 |
| 决策卡、暂停 / 继续 | 决策卡复用确认服务；暂停用 LobeHub 自带 | P2 |
| 敏感路由 | 已有，补统一出口（D97、D98） | P1–P2 |
| 主持模式、5 种讨论模式 | 由 D31 + D122 取代 | — |
| 网页成员 + 代发员 | 往后放（观察） | P5+ |
| 后台六类员工、羊毛搜集、热度雷达 | 往后放（观察），每项写砍掉条件（D99） | P5+ |
| 完成推送（Telegram / Bark） | 保留 | P3 |
| 多设备登录 | 由 D117 多用户账号体系覆盖 | P1 |
| 朗读、主负责人私聊、红绿点、给用户看的额度细节 | 不做（D12） | — |

## 第五部分：分阶段计划（取代 PRODUCT 第 16 节 P1 以后的内容）

### D124 新的分期

阶段 A：P0 收尾。 不变，见 D111–D117 文档第三部分（A1–A7）。

P1：资源中枢第一版（网页版）

| # | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多用户底座 | D117 |
| 2 | 客户端令牌 + 配对码（白名单、有效期、吊销、审计） | D36、D62、AUDIT 3.1–3.2 |
| 3 | Aroomo MCP 中枢：search_collection、get_item、submit_resource、read_memory、list_members、ask_member | D121 |
| 4 | 收藏第一版：Karakeep 后端 + Aroomo 收藏页（分类 Tab、置顶、多选、删除可撤销） | PRODUCT 8.3 收藏 |
| 5 | 工具登记 + 保险箱 + 工具网关：先接 2 个工具（一个云端沙盒、一个查网页）；list_tools、call_tool；付费和不可逆操作走确认卡 | D63、PRODUCT 9.6 |
| 6 | /v1 改造：成员单独露出 + aroomo/auto（D122） | D122 |
| 7 | 一个模型一张卡、多来源、候选池（移植 caps.js） | PRODUCT 9.1 |
| 8 | Key 迁移维护窗口 | D32 |
| 9 | 会话删除可撤销 + 30 天回收站 | OLD-VS-NEW #46 |
| 10 | 邀请第一位亲友试用 | D117 B7 |

P1 验收（一个动作 → 期望结果）：

- 在 Claude Code（或 Hark）里接上 Aroomo MCP，问「我收藏过哪些关于 X 的东西」→ 答案来自 Aroomo 收藏，带链接。

- 在任何外部智能体里发一个链接给它 →「已收进资源库」，几分钟内出现在收藏页。

- 在 LobeHub 里让一个成员「用沙盒跑这段代码」→ 跑出结果；Key 没出现在任何地方；审计里有记录。

- 在 LobeHub 里建一个 2 人群组完成一个小任务 → 能看到每个成员说了什么。

- 在 Cursor 或 Cherry Studio 里用 aroomo/auto 当模型 → 能得到回复。

P2：公共记忆、交接与健康

- 公共记忆结构化（资源档案，PRODUCT 9.10）+ read_memory 完整版。

- 交接包 get_brief（I3）：新负责人接手时，能复述 Aroomo 是什么、有哪些资产、在做什么。

- 健康分 + 额度圆环 + 在线彩色 / 离线黑白 + 心跳 + 自动换来源（PRODUCT 9.2、I6 自动建档）。

- 资产导出 / 导入（D123）。

- 统一出口：脱敏 + 扫描 + 审计（D97、D98）；Presidio 中文实测。

- 收藏核实（D37）、到期提醒、点子分类和背景注入。

- 按能力 @（@生图）、决策卡、打扰预算（D100）。

- 再接 2–3 个工具（手机号、云手机、算力），按所有者实际使用排序。

- 意见台账：先评估 LobeHub 群组能不能满足，满足就不做（D122-5）。

P2 验收： 用配对码让一个全新的 AI 接手 → 它读完交接包，能复述项目和资产，并能调用收藏和工具。

阶段 C：长期主机与迁移。 不变（D116、D59）。阶段 A + P1 + 多用户 + 阶段 C 都完成 = 网页版完工（D114 的定义按本文更新）。

阶段 D：离线版。 不变（D115）。

P3 以后： 完成推送、Telegram 入口（转发即收藏）、更多外部成员适配器（Poke、Webhook、Telegram Bot）。之后是观察项（后台员工、网页代办、热度雷达、网页顾问、WhatsApp），每项按 D99 写砍掉条件，所有者点头才开工。

### D125 PRODUCT 分期表的修订对照

| 原排期 | 新排期 |
| --- | --- |
| I2 Aroomo 当作模型对外提供（P2） | P1 |
| 对外 MCP、配对码、负责人体系（P3） | P1（配对码、MCP）/ P2（交接包） |
| I3 自动交接包（P3） | P2 |
| 收藏、资源管家（P4） | P1（入库）/ P2（核实） |
| 工具集与权限分级（P6） | P1（第一批工具）/ P2（扩充） |
| 审查、辩论、并行对比（P1，Core 自做） | 取消，用 LobeHub 群组 |
| 网页代办、后台员工、热度雷达（P4–P5） | 观察 |

## 第六部分：怎么做（给 Hark 的执行要点）

### D126 执行规则

- 先查开源，再写代码。 工具网关先评估 MetaMCP 的维护状态，以及官方 MCP SDK 能不能直接做聚合转发；结论写进 VERIFY.md。维护不活跃就用官方 SDK 在 Core 里做一个薄的聚合层，不自造协议。

- LobeHub 只用官方能力。 群组、任务、MCP 连接都用 LobeHub 自带功能加配置；薄层做不到的，按 D69 写最小改动方案，不 fork。

- 每个对外接口都要有越权测试和泄密测试： 用户 A 拿不到 B 的数据；任何返回值里都不能出现 Key、令牌。CI 必跑。

- 每期交付都附一份「外部智能体接入说明」： 一页纸，任何 AI 读完就能接上 Aroomo（替代旧的 operator skill 文件）。

- 界面： 收藏页、工具页、Key 页都按 PRODUCT 8.3、8.4 的规范做：顶部一行新增，列表紧凑，说明放悬停提示，常用内容第一屏可见。

- 不改：P0 收尾顺序、多用户（D111、D117）、服务器可迁移（D116）、离线版形态（D115）。

回复格式： 按 D61 写日报，5 行以内，最后单列「需要你做」。和本文冲突的地方写成实现注并标「待负责人确认」。