# Aroomo 方案补充 v4.1

本文是《Aroomo 项目总纲与落地方案（最终版 v4）》的补充，需要和 v4 一起交给接手的 AI。
两者冲突时，以本文为准。接手 AI 在第一次修订 docs/PRODUCT.md 时，要把本文合并进去，并在变更记录里登记。
日期：2026-10-26。

## 1. 网页版 AI 的定位：顾问（修订 v4 第 9.1 节）

### 1.1 结论

- 网页版 AI（没有 API、只能通过网页或客户端使用的 AI）在身份上仍是成员，有头像、额度圆环、绩效记录。

- 在用法上只能担任「顾问」，不接日常执行类任务。

- 有 API 的成员也可以被指派为顾问。网页 AI 是唯一「只能当顾问」的类型。

### 1.2 理由

| 网页 AI 的特点 | 带来的影响 |
| --- | --- |
| 往往是能免费用到的最强模型，并且来自不同厂商 | 很适合做反对式评审和第二意见 |
| 要通过浏览器自动化收发消息，慢，可能要几十秒到几分钟 | 不适合放在实时流程的主链路上 |
| 网页改版、验证码会打断流程 | 必须异步，并且允许失败 |
| 不能调用 Aroomo 的工具，长上下文不好传 | 只能处理精简的问题 |
| 每天可用次数有限，属于第三方 | 要限制次数，敏感内容不能发 |

### 1.3 顾问只接这三类任务

- 反对式评审： 对方案、代码、结论挑错。

- 方案咨询： 架构、设计、落地路径有没有更好的做法。

- 第二意见： 重要结论交给另一家厂商的模型复核。

### 1.4 调用规格

- 发起方： 负责人（也可以由用户在对话里用「@顾问」发起）。

- 咨询包： 包含需求真源摘要、方案摘要、具体问题，总长度默认不超过 3000 字，不含任何敏感信息。敏感项目一律不发给网页顾问。

- 执行： 通过网页代办异步发送并取回回复。超时（默认 10 分钟）或失败时，换下一个顾问，或者跳过并在协作卡片里注明。

- 回复格式（写进发给顾问的提示）： 问题清单，每一条包含：问题、严重程度（高/中/低）、理由、建议的改法。

- 记录： 回复写进意见台账，类型标记为「顾问意见」，同样要给出采纳或不采纳的理由。

- 上限： 每个顾问每天的咨询次数可以设置，默认 5 次。

- 绩效： 顾问意见被采纳的比例，以及采纳后的实际效果，计入它的绩效。

- 界面： 成员页的能力 Tab 里新增「顾问」；协作过程卡片里，顾问意见显示为一种单独的条目。

## 2. 新增建议（共 45 条，排入各期）

优先级说明：必 = 一定要做；荐 = 推荐做；选 = 可选。

### 2.1 来自上一轮的 5 条

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 成员包导入导出 | 把一组成员、流程、提示词打包成文件，一键导入；方便备份和迁移，也是将来模板市场的基础 | 荐 | P3 |
| S2 | 任务回放 | 按时间线重放项目：谁在什么时候、基于什么做了什么决定 | 荐 | P5 |
| S3 | 成本反事实 | 简报里显示「本周如果全部用付费 API，约需 X 元」 | 荐 | P4 |
| S4 | 离线降级 | 主服务不可用时，PWA 进入「只收藏、只记录」模式，数据存在本地，恢复后同步 | 荐 | P4 |
| S5 | 场景模式 | 一个开关切换整套策略。工作模式：只用稳定成员、少打扰；探索模式：多试新成员、多推雷达结果 | 选 | P5 |

### 2.2 成员与派活

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 角色模板 | 审稿员、翻译、代码审查等预设角色，一键套用到任何成员 | 荐 | P2 |
| A2 | 同一成员多个角色 | 同一个模型可以用不同角色同时参与，绩效分开统计 | 荐 | P2 |
| A3 | 上下文长度自动适配 | 派活前估算需要的上下文长度；超过成员上限就分段处理，或者换给长文本成员 | 必 | P2 |
| A4 | 「快 / 好」开关 | 输入框里的开关：快 = 优先响应速度快的成员；好 = 优先绩效高的成员 | 荐 | P2 |
| A5 | 成员冷静期 | 连续出错 3 次，暂停派活 1 小时 | 选 | P2 |
| A6 | 按语言区分绩效 | 中文和英文任务的表现分开记录，派活时按任务语言参考 | 荐 | P5 |

### 2.3 负责人与协作

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 交付前自查清单 | 负责人交付前逐条对照验收标准打勾，没有全部通过不能交付 | 必 | P2 |
| B2 | 计划先行 | 复杂任务先给用户看一行计划，用户点「开始」或修改后再执行（参照 LobeHub / Claude Code 的计划模式） | 必 | P2 |
| B3 | 插话队列 | 讨论进行中用户发的消息进入「待吸收」队列，下一轮开始时统一处理 | 荐 | P2 |
| B4 | 少数意见 | 被否决的意见在协作卡片里单独保留一行 | 选 | P2 |
| B5 | 项目归档摘要 | 项目结束时自动生成一页摘要：目标、结论、分工、消耗、沉淀的方法 | 荐 | P4 |

### 2.4 收藏与知识

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 链接失效保护 | 收藏时保存全文快照（Karakeep 的归档功能） | 必 | P4 |
| C2 | 相似收藏提醒 | 新收藏和已有收藏相似时提示，并自动关联或合并 | 荐 | P4 |
| C3 | 到期复查 | 资源类收藏到复查日（默认 30 天）自动重新核实 | 荐 | P4 |
| C4 | 收藏问答 | 直接提问检索收藏，答案带出处链接 | 选 | P4 |
| C5 | 同义标签合并 | 自动合并同义标签，防止标签越来越乱 | 荐 | P4 |

### 2.5 网页代办

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 流程健康度 | 每个流程都统计成功率；低于阈值时先在模拟站试跑修复 | 必 | P5 |
| W2 | 录制操作生成流程 | 用户在浏览器里自己操作一遍，系统直接生成流程 | 荐 | P5 |
| W3 | 批量登录体检 | 一键检查所有账号状态，按「正常 / 快过期 / 已过期」分组 | 荐 | P5 |
| W4 | 网站变更提醒 | 注册页或控制台改版、出现新的免费活动时提醒 | 选 | P6 |

### 2.6 安全与隐私

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 密钥泄露扫描 | 每次提交代码、每条外发消息都扫描 Key 和令牌，发现即拦截 | 必 | P1 |
| X2 | Key 异常用量告警 | 用量突然暴涨时自动停用该 Key 并通知用户 | 必 | P2 |
| X3 | 一键紧急锁定 | 暂停所有后台员工、作废所有操作员令牌、冻结网页代办 | 必 | P3 |
| X4 | 数据去向记录 | 每个项目可以查看内容被发给了哪些来源 | 荐 | P3 |
| X5 | 轮换提醒 | 长期使用的 Key 和密码到期提醒轮换 | 选 | P5 |

### 2.7 运维与可靠性

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 升级前自动快照 | 任何升级前都做完整快照，失败时一键恢复 | 必 | P0 |
| O2 | 依赖更新巡检 | 每周检查各开源项目的新版本、安全补丁、破坏性变更，生成升级建议，等用户点头再升级 | 荐 | P3 |
| O3 | 资源占用看板 | 只放在「高级」里；资源快满时才提醒 | 荐 | P1 |
| O4 | 多主机热备 | 以后有第二台主机时，做主备切换 | 选 | 观察 |

### 2.8 开发与迭代

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 功能开关灰度 | 新功能先只在测试项目里打开，确认没问题再全局启用 | 必 | P1 |
| E2 | 本地使用统计 | 只存在本地，记录常用和从不使用的功能；每季度据此精简界面 | 荐 | P4 |
| E3 | 错误自动生成 Issue | 报错时整理成 GitHub Issue（日志脱敏），交给自举开发通道 | 荐 | P6 |
| E4 | 界面截图对比 | 每次界面改动自动截图，与上一版并排对比 | 选 | P1 |

### 2.9 点子与变现

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 竞品追踪 | 点子关联的竞品涨价、关停、上新功能时提醒 | 荐 | P5 |
| M2 | 点子组合器 | 把两个低分点子组合，交给雷达重新评分 | 荐 | P5 |
| M3 | 一键生成落地页 | 高分点子直接生成落地页和问卷，用于验证实验 | 选 | P6 |
| M4 | 变现预留 | 架构中预留多用户、计费、许可证替换的接口（见第 3 节） | 荐 | P1 起 |

### 2.10 生态与集成

| # | 建议 | 说明 | 优先级 | 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 日历订阅 | 试用到期、签到计划、验证截止日以 ICS 订阅链接输出，任何日历都能用 | 荐 | P4 |
| G2 | 邮件转发收藏 | 专属邮箱地址，转发邮件就自动收藏 | 选 | P5 |
| G3 | 浏览器侧边栏 | 在任意网页上打开侧边栏，提问或把当前页面交给成员 | 选 | P6 |

最优先的 10 条： A3、B1、B2、C1、W1、X1、X2、X3、O1、E1。

## 3. 将来变现的约束与预留（新增）

当前定位是自用。为了将来可以变现，开发时就要遵守这些约束：

- 许可证：

- LobeHub 的许可证规定，修改后再分发或对外提供衍生作品，需要商业授权；

- Karakeep 是 AGPL，修改后对外提供服务，必须公开修改后的源码。

- 对外变现前，必须选一条路：购买授权，或者把界面层替换为许可证宽松的底座。

- 所以 Aroomo 自研的部分（Core、网页代办、适配器、新页面）要和 LobeHub 本体解耦，通过接口交互，保证以后可以整体迁移到别的底座。

- 不转卖资源： 不设计任何把免费额度、公益站资源打包给他人使用的功能。对外版本只支持「用户自带 Key 和账号」。

- 多用户预留： 数据模型里预留 tenant_id（第一版固定为单用户），权限、审计、配额都按租户设计。

- 计费预留： 功能开关按「免费版 / 付费版」可配置（第一版全部开启）。

- 可行的变现方向（只记录，暂不开发）： 用户自带 Key 的订阅制 SaaS、托管代建服务、开源核心 + 付费增强、模板和成员包市场、把点子雷达单独做成产品、团队版、正规的推荐返佣计划、内容和教程。

## 4. 开发协作方式（补充 v4 第 17 节）

用户不写代码，也不手动搭环境。开发由编码智能体完成，它需要有自己的运行环境，能写 GitHub、跑测试、部署。

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 用户 | 注册主机和账号；通过安全方式把凭据直接交给编码智能体；按验收清单验收；拍板命名、付费等决定 |
| 编码智能体（推荐直接装在主机上，例如 OpenCode、OpenHands、Gemini CLI、Claude Code；也可以用连接 GitHub 的云端编码智能体） | 写代码、部署、测试、提交 PR，更新 PROGRESS 和 HANDOFF |
| 架构审查（可以由另一个 AI 担任） | 把每一期拆成任务说明；审查仓库和 PR 是否偏离 v4，有没有安全问题；在编码智能体卡住时调整方案 |

循环：任务说明 → 编码智能体实现并提交 → 用户把链接交给审查方 → 审查意见 → 修改 → 用户验收。

凭据（Key、令牌、密码）只通过安全方式直接交给编码智能体所在的环境，不经过任何聊天，也包括不经过审查方。

## 变更记录

| 版本 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v4.1 | 2026-10-26 | 网页 AI 定位为顾问；新增 45 条建议并排入各期；变现约束与预留；开发协作方式 |