# Aroomo 方案补充 v4.2

本文是 v4 主文档和 v4.1 补充之后的第二份补充，三份文档要一起交给接手的 AI。
冲突时的优先级：v4.2 ＞ v4.1 ＞ v4。
合并规则：第一次修订 docs/PRODUCT.md 时，把本文合并进对应章节，并在变更记录里登记。
日期：2026-10-26。

## 1. 开发团队与分工（补充 v4 第 17 节、v4.1 第 4 节）

### 1.1 角色

| 角色 | 担任者 | 职责 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（架构与验收） | Logicc 对话中的 AI（以下简称「负责人」） | 拆分任务、写任务说明、审查 PR 和文档、做验收决定、维护方案文档 | 只读仓库（通过公开链接）；不接触任何凭据 |
| 用户助理 | 用户本人 | 转发任务和回复；在 GitHub 上合并 PR；注册账号；通过安全方式交付凭据；在关键节点拍板 | 全部 |
| 主程序员 | Hark（社区评价：同场对比中逻辑、编码、浏览器任务表现最稳定；据传主模型路由到 Opus 5.5，未经官方确认） | 复杂模块（Core、网页代办、迁移、负责人体系）、系统集成、部署、文档转换与审计 | aroomo-app 仓库读写；主机部署权限（P0 起） |
| 工单工程师 | Jules（Google AI Pro，每天 100 个任务） | 范围明确的任务：骨架搭建、CI、测试、小功能、依赖升级、文档补全；在云端虚拟机里执行并提交 PR | 只有 aroomo-app 仓库；不持有任何线上凭据 |
| 验收员和顾问 | Muse | 反对式评审；用自己的浏览器按验收清单在真实部署上操作、截图并报告 | 只拿到测试账号（P1 起） |
| 运行时员工 | Groq（免费 API） | 上线后在 Aroomo 里做分类、抽取、语音转写、初审 | 作为 Aroomo 的成员，由 LiteLLM 管理 |
| 备用主程序员 | 另一个 Hark 账号；其次 Jules | 主程序员额度用完或表现不佳时接手 | 同主程序员 |

不采用的方案及理由：

- Wabi： 已转型为聊天应用加小程序，不适合仓库级开发。最多用来做界面小样。

- Gemini CLI： 2026-06-18 起不再向 Google AI Pro 用户提供，个人用户改用 Antigravity CLI。本项目使用 Jules；以后如果用户经常开电脑，可以评估 Antigravity。

- 不做比赛选拔： 为了节省额度，按社区评价直接确定分工。如果主程序员连续两期验收不合格，负责人会安排换人。

### 1.2 工作循环

负责人写任务说明 → 用户转发给执行者 → 执行者实现，提交 PR，回复摘要
→ 用户把回复和 PR 链接转给负责人 → 负责人审查 → 通过：用户点合并
                                              → 修改：负责人给出修改意见，用户转发
                                              → 否决：负责人说明原因，并安排换人或换方案

### 1.3 执行者必须遵守的规则

- 一切改动都走 PR：main 分支开启保护，CI 不通过不能合并。

- 分支命名：docs/*、p{期号}/{模块}、fix/*。

- 每个 PR 的说明必须包含：改了什么、为什么改、对应 PRODUCT.md 的哪一节、测试结果、截图（涉及界面时）、未能验证的事项、已知风险。

- 每次回复用户的格式：PR 链接、一段摘要、最重要的问题（不超过 3 条）、下一步需要用户做什么。

- 收工前必须更新 docs/PROGRESS.md 和 docs/HANDOFF.md，保证任何接手者只读这两份文件加 PRODUCT.md 就能继续工作。

- 密钥、令牌、密码不得出现在仓库、PR、Issue、消息里。凭据由用户通过执行者自己的安全方式直接交付，不经过负责人。

- 执行者可以反驳任务说明，但必须写明依据和替代方案，由负责人裁决。

### 1.4 各期分工

| 期 | 主程序员（Hark） | 工单工程师（Jules） | 验收员（Muse） |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 | 文档转换、旧项目审计 | — | 对方案做反对式评审 |
| P0 | 主机部署、Key 迁移、备份、值班哨兵 | 仓库骨架、compose 三档、安装脚本、CI、部署文档 | — |
| P1 | LobeHub Fork 改造（导航、头部、输入框、设置） | 删除/排序/置顶、主题、密钥扫描、灰度开关 | 按清单验收界面 |
| P2 | 健康分、自动换人、协作卡、需求真源 | 角色模板、对外虚拟 Key、models.dev 同步、零花费开关 | 验收 + 评审 |
| P3 | 负责人体系移植、配对码、MCP、交接包 | 配置导入导出、紧急锁定、依赖巡检 | 用配对码接手测试 |
| P4 | 收藏、资源管家、收件箱、简报 | TG 入口、日历订阅、标签合并、额度清仓 | 验收 + 评审 |
| P5 | 网页代办、网页资源入职流程、点子雷达 | 模拟测试站、流程健康度、批量体检 | 在模拟站和真实站验收 |
| P6–P7 | 工具集、TG 成员、自举开发通道、WhatsApp | 错误自动生成 Issue、截图对比 | 验收 |

## 2. 网页资源的两类定位（修订 v4.1 第 1 节、v4 第 9.1 节）

### 2.1 分类规则

网页资源指只能通过网页或客户端使用、没有可用 API 的 AI 能力。按用途分成两类：

| 类型 | 判断标准 | 例子 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 思考型 | 主要产出是推理、判断、文字建议 | 免费使用顶级文本模型的网站 | 顾问成员：只接反对式评审、方案咨询、第二意见（规格见 v4.1 第 1 节） |
| 生成型 | 主要产出是文件：音频、图片、视频等 | 免费配音（如 Fish Audio 网页版）、免费生图、免费生视频 | 网页工具：由成员通过网页代办调用，产出文件存入项目或收藏 |

### 2.2 补充规则

- 生成型网页资源属于工具，而不是成员，因为它只是被调用、交出文件，不需要了解群聊上下文。这一条修订了 v4 里「生图等模型也算成员」的说法，仅适用于网页资源；通过 API 接入的生图、配音模型仍然是成员。

- 同一能力如果同时有 API 和网页两种来源，优先用 API，网页资源作为备用。

- 网页工具的调用归入 MetaMCP 的 web 命名空间，按网站信任级别确认。生成结果自动存入当前项目的附件，并在收藏里留一条记录。

- 敏感项目不调用任何网页资源。

### 2.3 网页工具调用规格

- 输入： 生成说明（文案、提示词、风格、参数），由调用它的成员整理。

- 执行： 网页代办的「使用流程」：打开页面 → 填写 → 提交 → 等待 → 下载文件。

- 输出： 文件，加上元数据（来源网站、时间、参数）。

- 失败处理： 超时（默认 10 分钟）或失败时，换同类工具或 API 来源；都不可用时，回复用户「暂时没有可用的 X 工具」。

- 上限： 每个网站每天的调用次数，默认 10 次。

## 3. 网页资源入职流程（新增，归入 v4 第 9.7、9.8 节）

### 3.1 流程

| 步 | 执行者 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① 发现 | 用户（转发链接、截图、帖子）或挖掘员（按雷达规则扫 X、Reddit、TG 频道、linux.do、V2EX 等） | 线索进入资源管家的处理队列 |
| ② 整理 | 资源管家 | 提取网站、免费的模型或能力、免费截止日期、使用条件（是否要注册、签到、邀请码、地区限制）、证据；必须在官方页面找到原句才算「已核实」；判断是思考型还是生成型；和已有资源去重 |
| ③ 询问 | 收件箱 | 卡片：「XX · 免费用 Opus 5.5 到 11/30 · 需要注册 · 建议：顾问」[注册并入职] [只收藏] [忽略] |
| ④ 手续 | 网页代办 | 注册或登录；第一次由 AI 摸索，并录下「登录流程」和「使用流程」两条流程；遇到验证码时推送接管卡 |
| ⑤ 考核 | 负责人 | 顾问：给一份故意埋了 5 处错误的方案，看能找出几处；工具：生成一个样品，由成员评分；不及格就进收藏，不入职 |
| ⑥ 入职 | 系统 | 顾问出现在成员页，打「网页」「顾问」标签；工具出现在工具列表；都显示到期日；圆环表示剩余天数或剩余次数（取两者中较紧张的那个） |
| ⑦ 维护 | 账号管家 / 系统 | 定期检查登录状态；流程成功率低于 80% 时先到模拟站修复；连续修复失败就退休并写进简报 |
| ⑧ 到期 | 系统 / 挖掘员 | 到期前 7 天提醒；到期后自动停用（头像变黑白）；挖掘员自动搜寻同类替代，找到就回到第 ③ 步 |

### 3.2 网页资源档案字段（写入公共记忆）

网站、类型（思考型/生成型）、能力或模型、免费截止日期、使用条件、配额（每天多少次）、证据原句和链接、核实日期、所用身份（引用保险箱）、流程版本、流程成功率、考核分、状态（候选/在职/停用/退休）。

### 3.3 雷达规则示例（用户可以用一句话设定）

- 「只推荐免费期 ≥7 天、不需要绑卡、能用顶级文本模型或配音的网站。」

- 「同类资源已经有 3 个在职的，就不再推荐，只进收藏。」

不符合规则的线索不打扰用户，只进收藏。

## 4. 负责人的审查清单（每个 PR 都要过一遍）

- 是否对应 PRODUCT.md 的某一节，有没有偏离。

- 测试是否覆盖新增行为，CI 是否通过。

- 有没有密钥泄露的风险（扫描结果、日志、截图）。

- 是否引入了不在 docs/third-party.md 里登记的依赖，许可证是否兼容。

- 界面改动有没有截图，并和参照产品对比。

- PROGRESS、HANDOFF 是否已更新。

- 有没有为了省事而悄悄砍掉需求。

## 变更记录

| 版本 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v4.2 | 2026-10-26 | 开发团队分工（按社区评价，不做比赛选拔）；工作循环与执行规则；网页资源分为思考型（顾问）和生成型（网页工具）；网页资源入职流程；负责人审查清单 |